|  | Додаток до рішення Баштечківської сільської ради від 10.04.2026 № 49 - 4/VIII |
| --- | --- |

ПРОГРАМА

щодо експлуатаційного утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування у Баштечківській сільській територіальній громаді

на 2026 рік

І. Паспорт програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробники Програми | Відділ з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету Баштечківської сільської ради |
| 3. | Відповідальні виконавці Програми | Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради |
| 4. | Учасники Програми | Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради; фінансовий відділ Баштечківської сільської ради; Департамент будівництва Черкаської облдержадміністрації; Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області. |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2026 рік |
| 6. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний, обласний, бюджет громади. |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми, в тому числі, кошти: - державного бюджету - обласного бюджету - бюджету громади - інших джерел | 6 000 000,00 грн. - 500 000,00 грн; 4 500 000,00 грн; 1 000 000,00 грн. |
| 8. | Очікувані результати | Збереження вулично-дорожньої мережі, забезпечення ремонту автомобільних доріг загального користування та вулиць населених пунктів. |

ІІ. Загальні положення

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною транспортної системи, що забезпечує соціальний розвиток суспільства та роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства. Окрім того, з їх експлуатацією, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця громади, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, вони є суспільним продуктом та мають надзвичайно важливе значення.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки не тільки громади, району, області, а й держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства країни свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами.

Основою для розроблення даної Програми є Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільні дороги» «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».

Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, пов’язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг.

На території Баштечківської сільської територіальної громади в наявності наступні види доріг:

| № п/п | Назви доріг | Власник/балансоутримувач |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобільні дороги загального користування державного значення | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України та Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області |
| 2 | Обласні та районні автомобільні дороги загального користування місцевого значення | Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації та Державне підприємство “Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області” |
| 3 | Автомобільні дороги загального користування комунальної власності | Баштечківська сільська рада та виконавчий комітет Баштечківської сільської ради |

На сьогодні експлуатаційний стан більшості доріг є незадовільним. Практично всі дороги уражено ямковістю, а окремі ділянки доріг – є аварійно

небезпечними та потребують термінового поточного ремонту. Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний розвиток громади, негативно впливає на розвиток галузей, створює соціальну напругу та небезпеку при перевезені пасажирів автобусами, термінових виїздів швидкої допомоги та екстрених служб.

Державне управління автомобільними дорогами загального користування державного значення здійснює Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, яке має орган управління в Черкаській області – Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області.

Державне управління обласними та районними автомобільними дорогами загального користування місцевого значення здійснює Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації та відповідний орган – Державне підприємство “Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області”

У зв’язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа Баштечківської сільської територіальної громади втратила свої експлуатаційні якості і потребує як експлуатаційного утримання так і ремонту (поточного та капітального). Перш за все викликають занепокоєння ті ділянки доріг якими проходять автобусні сполучення, підвезення дітей до навчальних закладів, надання невідкладної медичної допомоги.

Внаслідок обмеженого фінансування обсяги здійснення ремонтних робіт існуючої мережі доріг є недостатніми.

Критеріями розвитку автомобільних доріг на території громади, є:

- збереження мережі автомобільних доріг;

- забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху;

- забезпечення транспортної доступності між населеними пунктами громади, районним та обласним центрами;

- запровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації інфраструктурних проектів, співпраця з сільськогосподарськими господарствами;

- надання субвенцій за рахунок коштів сільського бюджету Баштечківської сільської ради щодо експлуатаційного утримання та ремонту (капітального та/чи поточного):

а) автомобільних доріг загального користування державного значення;

б) обласних та районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

3. Мета Програми

Основним завданням Програми є організація реконструкції, поточного і капітального ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, та вулиць і доріг населених пунктів комунальної власності Баштечківської сільської ради.

Прийняття даної Програми має за мету:

- забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами у населених пунктах громади;

- організація реконструкції, поточного і капітального ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення та вулиць і доріг населених пунктів комунальної власності Баштечківської сільської ради за встановленими для них будівельними нормами, правилами і вимогами;

- покращення соціально-економічного розвитку населених пунктів громади, збільшення інвестиційної привабливості за рахунок реконструкції, поточного і капітального ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення та вулиць і доріг населених пунктів комунальної власності Баштечківської сільської ради;

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів виробництва, підприємств, установ які розташовані на території громади незалежно від форм власності шляхом покращення якості шляхів сполучення;

- безпека усіх учасників дорожнього руху.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,

обсягів та джерел фінансування

Щорічно Баштечківська сільська рада приділяє велику увагу питанню належного утримання вулиць і доріг в адміністративних межах Баштечківської сільської територіальної громади. Але, як показує досвід, ямковий асфальтобетонний ремонт, грейдерування та підсипання гравійно-щебеневою сумішшю не дає довготривалого ефекту, і потребує повторного здійснення вищезазначених заходів. Тому найбільш раціональним є відновлення дорожнього покриття, шляхом асфальтування.

У відповідності до статті 91 Бюджетного кодексу України та Закону України «Про автомобільні дороги» органи місцевого самоврядування, за умови прийняття рішення щодо необхідності проведення ремонту дороги загального користування місцевого значення яка є складовою автомобільної дороги державного значення, за наявності коштів у місцевих бюджетах, мають право брати участь на умовах співфінансування на договірних засадах для виконання таких робіт.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у відповідності до чинного законодавства за рахунок коштів бюджету Баштечківської сільської ради та інших джерел не заборонених законодавством.

Причиною розроблення даної Програми є необхідність фінансового забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування на території громади, та розгляд можливості передбачення в сільському бюджеті Баштечківської сільської ради на 2026 рік коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться в межах Баштечківської сільської територіальної громади, в тому числі для виконання робіт з поточного ремонту автомобільних доріг шляхом надання субвенції та/чи співфінансування на договірних засадах. Обсяг субвенції та/чи співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг визначається рішенням сесії сільської ради Баштечківської сільської територіальної громади. Перерахування коштів місцевого бюджету на вищевказані цілі здійснюється головним розпорядником коштів на рахунок уповноваженого головного розпорядника коштів балансоутримувача доріг, відкритий в органах Казначейства.

5. Контроль за виконанням Програми

Координація та контроль за ходом виконанням завдань і заходів Програми покладається на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного  співробітництва та відділ з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, а за цільовим та ефективним використанням коштів на головного розпорядника коштів – виконавчий комітет Баштечківської сільської ради.

Секретар сільської ради                                             Ольга СТЕПАНЮК